个人 AI 知识库助手

PROJECT EXECUTION DOCUMENT

一个项目，四次进化，构建你的 AI 第二大脑

| 开发周期 16 周 | 预计总费用 ¥300–600 |
| --- | --- |

本文档包含：项目概述 · 技术选型 · 架构设计 · 各阶段详细计划 · 费用预算 · 启动清单 · 代码配置模板

# 一、项目概述

本项目以「个人 AI 知识库助手」为主线，通过四个阶段的迭代，将一个命令行聊天机器人逐步进化为多模态、私有化部署的个人第二大脑。每个阶段在上一版本的代码基础上叠加新能力，而非重新开发。

## 进化路线总览

| v1 第 1–3 周 | 会聊天的笔记本 — API 调用 + Prompt 工程 + 多轮对话 |
| --- | --- |
| v2 第 3–6 周 | 能读懂你的文档 — RAG 向量知识库 + 语义检索 |
| v3 第 6–10 周 | 会主动帮你做事 — Agent + 工具调用 + 长期记忆 |
| v4 第 10–16 周 | 完全属于你的模型 — LoRA 微调 + 多模态 + 本地部署 |

## 设计原则

- 一个项目，不新建项目 — 每阶段在同一代码库上叠加，文件夹结构渐进扩展

- 能用云 API 就不本地跑 — v1–v3 全程调 API，v4 才引入本地模型，降低前期门槛

- 先跑通，再优化 — 每个阶段优先实现核心功能，再考虑性能和工程化

- 数据与代码分离 — 所有文档、向量库、对话历史存 data/ 目录，不混入 src

# 二、技术选型

所有选型以「个人开发者，最低学习成本，最佳中文效果」为标准。选用项为本项目实际使用的技术，备选项在特定场景下可替换。

## 核心技术栈

| 类别 | 选用 | 备选 | 选择理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语言环境 | Python 3.11+ | Node.js | AI/ML 生态 99% 以 Python 为主，所有框架首选 Python SDK |
| LLM 主力 | DeepSeek API | 通义千问 | 价格约为 OpenAI 的 1/10，中文效果优，国内直接注册 |
| LLM 辅助 | OpenAI API | Claude API | Embedding（text-embedding-3-small）与 GPT-4V 多模态 |
| Embedding | text-embedding-3-small | BAAI/bge-m3（本地） | v1–v3 用 API；v4 换本地 bge-m3 降成本，1536 维 |
| RAG 框架 | LangChain | LlamaIndex（v4 引入） | 文档最全，社区最大；LlamaIndex 在多源数据管理更强 |
| 向量数据库 | Chroma（本地） | Qdrant（云端） | 零配置，文件持久化，个人项目完全够用 |
| Agent 框架 | LangGraph | AutoGen | 用有向图建模 Agent 状态，比 AgentExecutor 更可控 |
| 微调工具 | LLaMA-Factory | Unsloth（更省显存） | Web UI 友好，一行命令支持数十种模型，个人最省力 |
| 本地部署 | Ollama | vLLM（高并发备选） | 一条命令拉起模型，自动量化，全平台支持 |
| 界面层 | Streamlit | Gradio / FastAPI | 10 行出界面，学习成本极低；后期做 API 用 FastAPI |

## 国内平替方案

如无法使用 OpenAI，以下平台提供兼容 OpenAI 协议的接口，修改 BASE_URL 即可无缝切换：

| 硅基流动 | 支持 bge-m3 Embedding + 主流大模型，价格低，注册即用。API Base: https://api.siliconflow.cn/v1 |
| --- | --- |
| 智谱 AI | GLM-4 系列，中文效果好，有免费额度。API Base: https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4 |
| 阿里云百炼 | 通义千问系列，国内备案企业优先，文档完善。API Base: https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1 |

# 三、架构设计

## 分层架构（从上到下）

系统分为六层，颜色标注各层引入阶段。每层职责单一，上层只调用下层接口，便于阶段性替换。

| 交互层（UI / CLI） CLI (Rich) → Streamlit Web UI → FastAPI REST 接口 | 引入 v1 起 |
| --- | --- |

↕

| 对话管理层 messages 历史管理 · system prompt · token 截断 · 流式输出 | 引入 v1 |
| --- | --- |

↕

| RAG 检索层 文档加载 · 分块 · Embedding · Chroma · 相似度检索 · 重排序 | 引入 v2 |
| --- | --- |

↕

| Agent 编排层 LangGraph StateGraph · 工具注册 · 规划/执行/反思节点 · 长期记忆写入 | 引入 v3 |
| --- | --- |

↕

| 模型层 云端 API (DeepSeek/OpenAI) → 本地 Ollama → LoRA 微调模型 | 引入 v4 |
| --- | --- |

↕

| 持久化层 Chroma（向量） · SQLite（对话历史） · 本地文件系统（原始文档） | 引入 v1 起 |
| --- | --- |

## 项目目录结构

从 v1 开始建立目录，后续阶段只新增文件夹，不移动已有文件。

my-brain/ ├── main.py ← 程序入口（v1 起） ├── config.py ← 统一配置加载（v1 起） ├── .env ← API Key（不提交 Git） ├── .env.example ← Key 模板（提交 Git） ├── .gitignore ├── requirements.txt │ ├── chat/ ← v1 新增 │ ├── session.py ← 对话管理，messages 历史 │ └── memory.py ← 长期记忆模块（v3 新增） │ ├── rag/ ← v2 新增 │ ├── loader.py ← 文档加载（PDF/TXT/MD） │ ├── chunker.py ← 文本分块策略 │ ├── embedder.py ← 向量化 │ └── retriever.py ← 相似度检索 │ ├── agent/ ← v3 新增 │ ├── graph.py ← LangGraph StateGraph 定义 │ └── tools.py ← 工具注册（搜索/代码执行等） │ ├── finetune/ ← v4 新增 │ └── train_config.yaml │ ├── data/ │ ├── docs/ ← 原始文档（PDF/TXT/MD） │ ├── chroma_db/ ← 向量库（本地文件，不提交 Git） │ └── history/ ← 对话历史（JSON） │ └── ui/ └── app.py ← Streamlit 界面

# 四、各阶段详细计划

| V1 | 会聊天的笔记本 第 1–3 周 |
| --- | --- |

### 学习目标

- 理解 LLM API 的工作方式：token、messages、角色、temperature

- 掌握 Prompt 工程核心技巧：角色设定、思维链、结构化输出

- 构建可复用的多轮对话管理模块

### 核心功能

- 封装统一 API 客户端，支持一行代码切换 DeepSeek / OpenAI

- 多轮对话：维护 messages 列表，超出 token 限制时自动截断最早轮次

- 自定义 system prompt，实现不同角色扮演（学习助手 / 代码助手 / 写作助手）

- 流式输出：逐字打印，体验更流畅

- CLI 界面：对话导出为 Markdown，可保存到 data/history/

### 新增文件

| config.py | 全局配置加载器，从 .env 读取所有参数 |
| --- | --- |
| chat/session.py | ChatSession 类：封装 messages 管理、截断、流式调用 |
| main.py | 命令行入口，调用 ChatSession 实现对话循环 |
| ui/app.py | Streamlit 基础界面（可选，先 CLI 后 UI） |

### 里程碑验收

- 能与 DeepSeek 进行 20 轮以上对话，上下文不丢失

- 切换 system prompt 后，助手角色行为明显变化

- 超出历史限制后，对话仍可正常继续（截断生效）

- 一行代码切换到 OpenAI，输出结果对比无差异

| V2 | 能读懂你的文档 第 3–6 周 |
| --- | --- |

### 学习目标

- 理解 RAG 全链路：加载 → 分块 → Embedding → 存储 → 检索 → 生成

- 掌握向量数据库的基本操作和 metadata 过滤

- 学会用 RAGAS 评估 RAG 系统质量

### 核心功能

- 文档导入：支持 PDF、TXT、Markdown，自动分块并向量化入库

- 语义检索：输入问题 → 余弦相似度检索 → 返回最相关的 Top-K 片段

- 来源引用：每条回答附带「来自第 N 篇文档，第 M 段」

- 增量入库：新文档不触发全库重建

### 新增文件

| rag/loader.py | 文档加载器，统一输出 Document 列表 |
| --- | --- |
| rag/chunker.py | 分块策略：字符分块 + 递归分块，可配置 chunk_size / overlap |
| rag/embedder.py | Embedding 封装，支持 OpenAI / 本地 bge-m3 切换 |
| rag/retriever.py | Chroma 检索封装，支持相似度过滤和 metadata 条件查询 |

### 里程碑验收

- 导入 10 篇自己的笔记，能精准检索到相关段落

- 对话回答包含来源引用，且引用内容与答案一致

- RAGAS 召回率 > 0.7，答案相关性 > 0.75

| V3 | 会主动帮你做事 第 6–10 周 |
| --- | --- |

### 学习目标

- 理解 Agent 与普通对话的本质区别：主动规划 vs 被动响应

- 掌握 LangGraph 的核心概念：StateGraph、节点、边、条件路由

- 实现短期记忆（对话轮次）和长期记忆（用户偏好）分离存储

### 核心功能

- LangGraph Agent：规划节点 → 工具选择 → 执行 → 反思 → 输出

- 工具库：网页搜索（Tavily）、代码执行（Python REPL）、知识库写入

- 主动提醒：「你昨天提到要复习 LangChain，要现在开始吗？」

- 长期记忆：用 Chroma 存储用户偏好、常用概念，跨对话持久化

### 新增文件

| agent/graph.py | LangGraph StateGraph 定义，包含规划/执行/反思三节点 |
| --- | --- |
| agent/tools.py | 工具注册表：搜索、代码执行、知识库读写、日历提醒 |
| chat/memory.py | 长期记忆模块：写入 / 检索 / 更新用户画像 |

### 里程碑验收

- Agent 能自主完成「帮我查一下 X 并总结成笔记存入知识库」的多步骤任务

- 第二天对话时，助手能主动提及前一天的学习计划

- 工具调用失败时，Agent 能自动重试或切换备用策略

| V4 | 完全属于你的专属模型 第 10–16 周 |
| --- | --- |

### 学习目标

- 理解微调 vs RAG 的互补关系：RAG 更新知识，微调改变行为/风格

- 掌握 LoRA / QLoRA 高效微调原理与实操

- 学会用 Ollama 本地部署量化模型，并通过 API 调用

- 实现多模态输入：图片 OCR 自动入库

### 核心功能

- LoRA 微调 Qwen2-7B：用自己的笔记训练，让模型「说话风格像你」

- 4-bit 量化后用 Ollama 本地部署，数据不出本机

- 图片 OCR：截图/扫描笔记 → 自动文字提取 → 向量入库

- LlamaIndex 管理多源异构数据：文档 + 图片 + 网页快照

### 新增文件

| finetune/train_config.yaml | LLaMA-Factory 训练配置：模型路径、LoRA 参数、数据集路径 |
| --- | --- |
| rag/multimodal.py | 多模态处理：图片 OCR（GPT-4V）→ 文本 → 向量化 |
| finetune/data_prep.py | 微调数据准备：笔记 → Alpaca 格式 JSON |

### 里程碑验收

- 微调后模型在领域问题上的答案质量显著优于基础模型

- Ollama 本地部署的模型通过 OpenAI 兼容接口被项目调用

- 上传手写笔记图片，能自动进入知识库并被正确检索

# 五、费用预算与准备清单

## 各阶段月均费用估算

### V1 — 基础对话（第 1–3 周）

| 费用项 | 金额 / 月 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| DeepSeek API 调用 | ¥5–20 | 新用户有免费额度，日常学习基本不花钱 |
| Python 环境 / VS Code | 免费 | 完全开源，无需付费 |
| 月均合计 | ≈ ¥5–20 / 月 |  |

### V2 — RAG 知识库（第 3–6 周）

| 费用项 | 金额 / 月 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| DeepSeek API（问答调用增加） | ¥20–50 | 知识库问答比闲聊消耗更多 token |
| text-embedding-3-small | ¥5–15 | 首次向量化约 ¥5，日常增量很低 |
| Chroma 向量库 | 免费 | 本地文件存储，无服务费 |
| 月均合计 | ≈ ¥30–65 / 月 |  |

### V3 — Agent（第 6–10 周）

| 费用项 | 金额 / 月 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| API 调用（Agent 多轮消耗更多） | ¥50–120 | 每次 Agent 运行约消耗 5–15 次 API 调用 |
| Tavily 搜索 API | 免费 | 每月 1000 次免费额度，够用 |
| 月均合计 | ≈ ¥60–120 / 月 |  |

### V4 — 微调 + 本地部署（第 10–16 周）

| 费用项 | 金额 / 月 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AutoDL GPU 算力（微调） | ¥50–200 | RTX 3090 约 ¥1.5/h，完整微调约 8–12h |
| Ollama 本地运行 | 免费 | 用自己的电脑，无服务费 |
| GPT-4V（图片 OCR） | ¥20–60 | 按图片数量计费，日常使用量不大 |
| 月均合计 | ≈ ¥100–300 / 月 |  |

## 需要注册的服务

| DeepSeek 开放平台 | platform.deepseek.com — 国内可注册，充值 ¥50 起，按量计费 |
| --- | --- |
| OpenAI Platform | platform.openai.com — 需境外手机号；可用硅基流动替代 |
| AutoDL 算力云 | autodl.com — 国内 GPU 租赁，按小时计费，RTX 3090 ¥1.5/h |
| Tavily Search API | tavily.com — 免费 1000 次/月，注册即用 |
| GitHub | github.com — 代码托管，免费 |

## 本地硬件要求

| V1 – V3（纯 API） | 任何电脑，8GB 内存即可，无显卡要求 |
| --- | --- |
| V4 本地部署（量化版 7B） | 16GB 内存的 Mac，或 8GB 显存的独立显卡 |
| V4 LoRA 微调（推荐云端） | 至少 16GB 显存，强烈建议租 AutoDL，避免污染本机环境 |

# 六、启动清单

按顺序完成以下步骤，完成后即可开始 V1 开发。每个后续阶段开始前，也有对应的准备步骤。

## 今天就可以完成 — V1 启动前

| 1 | 安装 Python 3.11+，用 python -m venv .venv 创建虚拟环境 |
| --- | --- |
| 2 | 安装 VS Code，安装 Python 插件（ms-python.python） |
| 3 | 注册 DeepSeek 开放平台账号（platform.deepseek.com），充值 ¥50，复制 API Key |
| 4 | 在 GitHub 创建仓库 my-brain，初始化 README 和 .gitignore |
| 5 | 创建 .env 文件（参考本文档附录的 .env.example 模板），填入 DeepSeek API Key |
| 6 | 执行 pip install openai langchain python-dotenv rich streamlit |
| 7 | 用附录中的 config.py 模板创建配置文件，执行 python config.py 验证配置正常 |
| 8 | 跑通第一个 Hello World：调用 DeepSeek API 输出一句话，确认密钥有效 |

## V2 升级前准备

| 1 | 收集 10–20 篇自己的笔记（Markdown / PDF 均可），放入 data/docs/ 目录 |
| --- | --- |
| 2 | 注册 OpenAI 或硅基流动账号，获取 Embedding API Key，填入 .env |
| 3 | 执行 pip install chromadb langchain-community pypdf unstructured |
| 4 | 设计 Chroma Collection 的 metadata 结构（来源文件名、日期、标签） |
| 5 | 先手动测试：将一篇笔记向量化入库，再用相关问题验证检索结果 |

## V3 升级前准备

| 1 | 注册 Tavily API（tavily.com），获取免费 API Key，填入 .env |
| --- | --- |
| 2 | 执行 pip install langgraph tavily-python |
| 3 | 阅读 LangGraph 官方文档中 StateGraph 部分，理解节点/边/状态的概念 |
| 4 | 设计记忆 Schema：区分短期记忆（本次对话）和长期记忆（用户画像） |
| 5 | 用一个简单的两节点图（规划 → 执行）验证 LangGraph 基础流程 |

## V4 升级前准备

| 1 | 在本地安装 Ollama（ollama.ai），执行 ollama run qwen2.5:7b 验证能正常运行 |
| --- | --- |
| 2 | 注册 AutoDL 账号（autodl.com），充值 ¥100，熟悉 GPU 实例的启动/停止流程 |
| 3 | 准备微调数据集：至少 500 条领域问答对，整理为 Alpaca 格式 JSON |
| 4 | 在 AutoDL 上安装 LLaMA-Factory，用小批量数据做一次测试微调（20 步），确认环境正常 |
| 5 | 确认本地硬件是否满足量化模型运行需求（Qwen2-7B-Q4 需 ~5GB 内存） |

# 七、配置文件模板

以下是项目 v1 阶段所需的两个核心配置文件，复制到项目根目录后按注释填写即可。

## .env.example

复制为 .env，填入真实 Key。.env 文件永远不提交到 Git。

# ============================================================ # my-brain — 环境变量模板 # 使用方法：cp .env.example .env，然后填入真实 Key # ============================================================ # DeepSeek（主力模型，v1–v3 全程使用） # 申请地址：https://platform.deepseek.com DEEPSEEK_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com # OpenAI（Embedding + GPT-4V，v2 起按需使用） # 国内替代：填硅基流动 Key + BASE_URL OPENAI_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx OPENAI_BASE_URL=https://api.openai.com/v1 # 国内平替示例（二选一，注释掉不用的那个） # OPENAI_API_KEY=your-siliconflow-key # OPENAI_BASE_URL=https://api.siliconflow.cn/v1 # 应用配置 DEFAULT_PROVIDER=deepseek # deepseek 或 openai MAX_HISTORY_TURNS=20 # 对话历史最大保留轮数 MAX_TOKENS=4096 # 单次请求最大 token STREAM=true # 流式输出开关 DATA_DIR=./data # 数据存储根目录 LOG_LEVEL=INFO # DEBUG / INFO / WARNING / ERROR

## config.py

全局配置加载器。项目中所有模块统一从这里 import 配置，不在其他文件直接读取 os.environ。

import os from pathlib import Path from dotenv import load_dotenv _ROOT = Path(__file__).parent load_dotenv(_ROOT / ".env") def _require(key): val = os.getenv(key) if not val: raise EnvironmentError(f"缺少必填环境变量：{key}") return val class DeepSeekConfig: API_KEY = _require("DEEPSEEK_API_KEY") BASE_URL = os.getenv("DEEPSEEK_BASE_URL", "https://api.deepseek.com") CHAT_MODEL = "deepseek-chat" REASON_MODEL = "deepseek-reasoner" class OpenAIConfig: API_KEY = os.getenv("OPENAI_API_KEY", "") BASE_URL = os.getenv("OPENAI_BASE_URL", "https://api.openai.com/v1") CHAT_MODEL = "gpt-4o-mini" EMBED_MODEL = "text-embedding-3-small" EMBED_DIM = 1536 VISION_MODEL = "gpt-4o" class AppConfig: DEFAULT_PROVIDER = os.getenv("DEFAULT_PROVIDER", "deepseek") MAX_HISTORY_TURNS = int(os.getenv("MAX_HISTORY_TURNS", 20)) MAX_TOKENS = int(os.getenv("MAX_TOKENS", 4096)) STREAM = os.getenv("STREAM", "true").lower() == "true" DATA_DIR = _ROOT / os.getenv("DATA_DIR", "data") DOCS_DIR = DATA_DIR / "docs" CHROMA_DIR = DATA_DIR / "chroma_db" HISTORY_DIR = DATA_DIR / "history" @classmethod def ensure_dirs(cls): for d in (cls.DOCS_DIR, cls.CHROMA_DIR, cls.HISTORY_DIR): d.mkdir(parents=True, exist_ok=True) class Config: deepseek = DeepSeekConfig openai = OpenAIConfig app = AppConfig cfg = Config() # 验证：python config.py if __name__ == "__main__": cfg.app.ensure_dirs() print("配置加载成功，数据目录已就绪。")

# 八、学习资源推荐

## 官方文档

| DeepSeek API 文档 | https://platform.deepseek.com/api-docs |
| --- | --- |
| LangChain 文档 | https://python.langchain.com/docs |
| LangGraph 教程 | https://langchain-ai.github.io/langgraph |
| Chroma 文档 | https://docs.trychroma.com |
| Ollama 官网 | https://ollama.ai |
| LLaMA-Factory GitHub | https://github.com/hiyouga/LLaMA-Factory |

## 进阶参考

- 《RAG 系统评估》— RAGAS 框架官方文档，评估召回率和答案质量

- 《LangGraph 实战》— 官方 How-To 系列，覆盖 Agent 常见设计模式

- 《QLoRA 论文》— 理解量化微调原理，arXiv:2305.14314

- 《Transformer 原文》— Attention Is All You Need，理解 Embedding 工作原理

准备好了就开始，第一步只需要一个 API Key。